PLAN DE TEST LOGICIEL

Automation Exercise — Application Web

| Projet | Automation Exercise |
| --- | --- |
| URL | https://automationexercise.com/ |
| Type d'application | Application Web |
| Modules couverts | Auth, Produits, Panier, Commandes, Newsletter, Navigation |
| Version | 1.0 |
| Date | Mai 2026 |
| Statut | Approuvé |

# 1. Objectif

Valider l'ensemble des fonctionnalités de l'application Automation Exercise couvrant : l'authentification, la gestion des produits, le panier, le processus de commande, les abonnements et la navigation — en garantissant fiabilité, cohérence de l'interface utilisateur et intégrité des données.

# 2. Périmètre

| ✅ Inclus | ❌ Exclus |
| --- | --- |
| Inscription / Login / Logout | Tests de performance / charge |
| Recherche et catalogue produits | Tests de sécurité avancés (pentest) |
| Panier (ajout, suppression, quantité) | API backend interne |
| Processus de commande et paiement | Tests d'accessibilité (WCAG) |
| Abonnement newsletter | Applications mobiles natives |
| Navigation / Scroll | Intégrations de paiement réelles |
| Formulaire de contact |  |
| Filtres par catégorie et marque |  |

# 3. Fonctionnalités à Tester

## 3.1 Authentification & Compte

| ID | Cas de Test | Type | Priorité |
| --- | --- | --- | --- |
| TC01 | Inscription d'un nouvel utilisateur (flux complet) | Fonctionnel | Critique |
| TC02 | Login avec email et mot de passe corrects | Fonctionnel | Critique |
| TC03 | Login avec email et/ou mot de passe incorrects | Négatif | Critique |
| TC04 | Déconnexion (Logout) | Fonctionnel | Haute |
| TC05 | Inscription avec un email déjà existant | Négatif | Haute |

## 3.2 Produits & Catalogue

| ID | Cas de Test | Type | Priorité |
| --- | --- | --- | --- |
| TC06 | Affichage de tous les produits | Fonctionnel | Haute |
| TC07 | Consultation du détail d'un produit | Fonctionnel | Haute |
| TC08 | Recherche de produit par nom | Fonctionnel | Haute |
| TC09 | Filtrage par catégorie (Women / Men) | Fonctionnel | Moyenne |
| TC10 | Filtrage par marque | Fonctionnel | Moyenne |
| TC11 | Ajout d'un avis produit | Fonctionnel | Basse |

## 3.3 Panier

| ID | Cas de Test | Type | Priorité |
| --- | --- | --- | --- |
| TC12 | Ajout de plusieurs produits au panier | Fonctionnel | Critique |
| TC13 | Vérification de la quantité produit dans le panier | Fonctionnel | Haute |
| TC14 | Suppression d'un produit du panier | Fonctionnel | Haute |
| TC15 | Ajout au panier depuis les Recommended Items | Fonctionnel | Moyenne |
| TC16 | Persistance du panier après login | Fonctionnel | Haute |

## 3.4 Commande & Paiement

| ID | Cas de Test | Type | Priorité |
| --- | --- | --- | --- |
| TC17 | Passer commande : inscription pendant le checkout | Fonctionnel | Critique |
| TC18 | Passer commande : inscription avant le checkout | Fonctionnel | Critique |
| TC19 | Passer commande : login avant le checkout | Fonctionnel | Critique |
| TC20 | Vérification adresses livraison/facturation au checkout | Fonctionnel | Haute |
| TC21 | Téléchargement de la facture après commande | Fonctionnel | Haute |

## 3.5 Abonnement Newsletter

| ID | Cas de Test | Type | Priorité |
| --- | --- | --- | --- |
| TC22 | Abonnement depuis la page d'accueil | Fonctionnel | Moyenne |
| TC23 | Abonnement depuis la page Panier | Fonctionnel | Moyenne |

## 3.6 Navigation & UI

| ID | Cas de Test | Type | Priorité |
| --- | --- | --- | --- |
| TC24 | Vérification de la page Test Cases | Fonctionnel | Basse |
| TC25 | Formulaire Contact Us | Fonctionnel | Moyenne |
| TC26 | Scroll bas/haut via bouton flèche | UI | Basse |
| TC27 | Scroll manuel bas/haut | UI | Basse |

# 4. Fonctionnalités Non Testées

| Fonctionnalité | Raison |
| --- | --- |
| Paiement réel | Environnement de test uniquement (données factices) |
| Réinitialisation du mot de passe | Non disponible sur le site |
| Gestion des rôles / admin | Hors périmètre utilisateur |
| Tests de performance / charge | Hors scope projet |
| Sécurité avancée (XSS, injection SQL) | Nécessite une mission dédiée |
| Application mobile native | Non disponible |

# 5. Types de Tests

| Type | Cas couverts | Outils |
| --- | --- | --- |
| Tests fonctionnels | TC01–TC27 | Manuel / Playwright Java |
| Tests négatifs | TC03, TC05 | Manuel |
| Tests de régression | Tous les TC critiques | Playwright Java |
| Tests cross-browser | TC01–TC04, TC12, TC17 | Chrome, Firefox, Edge |
| Tests exploratoires | Navigation, UI inattendue | Manuel |
| Tests UI / visuel | TC24–TC27 | Manuel |

# 6. Stratégie de Test

## 6.1 Approche Risk-Based

| Priorité | Modules | Justification |
| --- | --- | --- |
| 🔴 Critique | Auth, Commande, Panier | Impact direct sur revenus et accès |
| 🟠 Haute | Produits, Détail, Recherche | Parcours utilisateur principal |
| 🟡 Moyenne | Newsletter, Catégories, Marques | Fonctionnalités secondaires |
| 🟢 Basse | Navigation, Scroll, Contact | Impact UX mineur |

## 6.2 Ordre d'exécution

- Smoke tests : TC02, TC04, TC06, TC12

- Tests fonctionnels positifs : TC01–TC27

- Tests négatifs : TC03, TC05

- Tests de régression automatisés : TC01–TC05, TC12–TC13, TC17–TC19

- Tests exploratoires : modules Panier, Paiement

## 6.3 Récapitulatif de Couverture

| Module | Nb TC | Critique | Haute | Moyenne | Basse |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Authentification & Compte | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Produits & Catalogue | 6 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| Panier | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| Commande & Paiement | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Newsletter | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Navigation & UI | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| TOTAL | 27 | 7 | 10 | 6 | 4 |

# 7. Environnement de Test

| Paramètre | Détail |
| --- | --- |
| URL cible | https://automationexercise.com/ |
| Navigateurs | Chrome (latest), Firefox (latest), Edge (latest) |
| Systèmes d'exploitation | Windows 10/11, macOS |
| Framework d'automatisation | Playwright + Java |
| Gestion des tests | Jira + TestRail |
| Données de test | Comptes dédiés, emails temporaires, données CB factices |

# 8. Critères d'Entrée

- Application accessible et stable

- Comptes de test créés (valide, invalide, existant)

- Cas de tests révisés et approuvés

- Environnement Playwright configuré

- Données de test préparées (adresses, CB factices)

# 9. Critères de Sortie

- 100 % des TC critiques exécutés

- 0 bug bloquant ou critique ouvert

- Taux de réussite des tests ≥ 95 %

- Tests de régression passés sans régression

- Rapport final validé par le QA Lead

# 10. Risques

| ID | Risque | Probabilité | Impact | Mitigation |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R01 | Instabilité de l'environnement tiers | Moyenne | Élevé | Tests hors heures de pointe, retry auto |
| R02 | Données de test expirées (comptes supprimés) | Haute | Élevé | Recréation des comptes avant chaque cycle |
| R03 | Changements UI non annoncés | Moyenne | Moyen | Revue des sélecteurs avant exécution auto |
| R04 | Paiement non simulable de façon fiable | Moyenne | Élevé | Utilisation exclusive de données CB de test |
| R05 | Dépendances entre cas de test | Haute | Moyen | Isolation des données par cas de test |
| R06 | Couverture cross-browser insuffisante | Faible | Moyen | Matrice navigateur définie en amont |

# 11. Livrables

| Livrable | Responsable | Statut |
| --- | --- | --- |
| Plan de test complet | QA Lead | ✅ Rédigé |
| Cas de tests détaillés (TC01–TC27) | QA Engineer | ✅ Rédigé |
| Scripts Playwright + Java | Automation Engineer | 🔄 À développer |
| Rapport d'exécution | QA Engineer | 🔄 Post-exécution |
| Rapport de bugs (Jira) | QA Engineer | 🔄 Post-exécution |
| Rapport de clôture | QA Lead | 🔄 Post-cycle |

# 12. Rôles et Responsabilités

| Rôle | Responsabilité |
| --- | --- |
| QA Lead | Supervision, validation du plan, rapport de clôture |
| QA Engineer | Exécution manuelle, documentation des défauts |
| Automation Engineer | Développement et maintenance des scripts Playwright Java |
| Dev Lead | Correction des bugs, support technique |
| Product Owner | Validation des critères d'acceptation, priorisation |

Document rédigé par : QA Lead  |  Version 1.0  |  Mai 2026  |  Automation Exercise — https://automationexercise.com/